**Formato de Informe de Seguimiento**

|  |  |
| --- | --- |
| Miembros del equipo: | Juan David Quintero, Tomas Quintero, Juan Amorocho, Juan Cano, Juan Ruiz |
| Sprint No.: | 0 |
| Fecha inicio – fin semana | 12 de agosto – 16 de agosto |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Juan David Quintero | Nada | Nada |  |
| Tomas Quintero | Nada | Nada |  |
| Juan Esteban Ruiz | Conocer el funcionamiento de Jira, empezar con algunas historias de usuario. | Seguir con las HU, planear las tareas próximas a realizar y organizar con mis compañeros |  |
| Juan Andrés Cano | Familiarizarme con JIRA y empezar con algunas historias de usuario. | Nada |  |
| Juan Camilo Amorocho | Nada | Nada |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - martes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Juan David Quintero | Investigar y entender lo que tenemos que hacer para empezar con esto | Terminar mi parte de las historias de usuario y colocar lineamientos al grupo para que todos sigamos los estándares. |  |
| Tomas Quintero | Nada | Nada |  |
| Juan Esteban Ruiz | Nada | Escoger los requerimientos de los cuales haré las últimas historias de usuario y organizarlas de una mejor forma y terminarlas. |  |
| Juan Andrés Cano | Nada | Nada |  |
| Juan Camilo Amorocho | Nada | Nada |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Juan David Quintero | Vi el video con el cliente, comenzar a dividir el trabajo para acabar con las HU, ver los estándares que vamos a usar | Hacer todos los estándares para que el grupo los siga y comenzar con figma si acabamos las HU hoy | No alcance a hacer los estándares hoy por falta de tiempo |
| Tomas Quintero | Avanzar con las HU sobre mis req | Terminar HU |  |
| Juan Esteban Ruiz | Terminar las historias de usuario, creando las épicas y unirme al equipo de github | Validar con mi equipo las historias de usuario creadas y empezar con las de figma | Bastante intensidad en las materias |
| Juan Andrés Cano | Continuar con más historias de usuario. |  |  |
| Juan Camilo Amorocho | Realizar historias de usuario para el apartado de notificaciones y testing, algunas hu de figma también | Revisar, modificar y terminar historias de usuario de los Requerimientos 7,13 y figma | Falta de tiempo debido a otras asignaturas.  Intu y derivados caído. |

1. Reunión diaria de seguimiento - jueves.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Juan David Quintero | Hice toda la documentación de los estándares en el Readme y la guia a seguir en figma | Empezar con las pantallas de Figma | Tengo que esperar a que mis compañeros acaben sus HU para poder empezar con el sprint |
| Tomas Quintero | Terminar Hu | Nada |  |
| Juan Esteban Ruiz | Corregir y terminar todas las historias de usuario de figma para empezar con el sprint | Empezar modelando los prototipos en figma |  |
| Juan Andrés Cano |  |  |  |
| Juan Camilo Amorocho | Revisar Hu, faltaron algunas | Terminar las Hu restantes, empezar a trabajar en el figma | Cansancio |

1. Reunión diaria de seguimiento - viernes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Juan David Quintero | Hice los estándares de figma y empecé a trabajar con figma | Este fin de semana acabar figma |  |
| Tomas Quintero | Nada | Trabajar y acabar figma |  |
| Juan Esteban Ruiz | Consultar con mis compañeros algunas dudas que tenía y empezar a diseñar figma | Trabajar 1-3 horas en figma |  |
| Juan Andrés Cano | Revisar Logins y páginas de registro para ir planeando el diseño de la interfaz gráfica de mis requerimientos. | Nada |  |
| Juan Camilo Amorocho | Nada | Nada |  |

Conclusiones:

Al final se lograron cumplir los objetivos que eran terminar las historias de usuario y tenerlas organizadas por épicas. Sin embargo, se complicó bastante y se perdió mucho tiempo para empezar a trabajar en el figma por culpa de no cumplir los plazos que se habían decidido. Además, se encontraron algunos impedimentos por no tener claro lo que dice en el documento, lo que quiere el cliente y por falta de conocimiento de lo que se tiene que hacer para cumplir con los estándares sobre las historias de usuario, de Jira y uso de la metodología Scrum.

Aunque se lograron los objetivos, no fue una semana muy eficiente con respecto a lo que se deseaba cumplir. Falta realizar figma y terminar de realizar los criterios de aceptación de las historias de usuario.