**Formato de Informe de Seguimiento**

| Miembros del equipo: | Juan David Quintero, Tomas Quintero, Juan Ruiz, Juan Cano, Juan Amorocho y Santiago Velásquez |
| --- | --- |
| Sprint No.: | 2 |
| Fecha inicio – fin semana | 14 de octubre – 20 de octubre |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Nada | Trabajar en los mensajes | Parcial de Sid II |
| Tomas Quintero | Nada | Nada | Parcial de Sid II |
| Juan Esteban Ruiz | Empecé a investigar sobre notificaciones, vi algunos videos | Empezar a implementar las notificaciones (HU: 241) | Parcial de Sid II |
| Juan Andrés Cano | Nada | Nada |  |
| Juan Camilo Amorocho | Nada | Trabajar en Manejo de finanzas Client |  |
| Santiago Velásquez | Nada | Empezar a realizar perfil de freelancer |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - martes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Comenzar a trabajar en los mensajes HU 235-236 | Seguir trabajando, dependiendo del tiempo que tenga | Perdí mucho tiempo del día por la trasnochada del parcial de Sid II |
| Tomas Quintero | Hice algunos cambios en la barra de navegación del cliente y freelancer. además, trabaje en la HU 241 | Dedicarle más horas a notificaciones pero primero hacer pruebas de mis HUs anteriores. | Me trasnoche mucho y quedé muy cansado |
| Juan Esteban Ruiz | Empecé a trabajar con la HU 241, empece a realizar los modelos abstractos de la notificación | Seguir trabajando con la HU 241 |  |
| Juan Andrés Cano | Nada | Arreglar Un detalle del client register y hacer pruebas. |  |
| Juan Camilo Amorocho | Empezar a trabajar HU 229 Procesamiento de pagos, específicamente con la parte de cliente, carga de proyectos en la página | Seguir trabajando en HU 229 |  |
| Santiago Velásquez | Realicé unos cambios en el login y creación de freelancer, trabajé en los datos que se pueden modificar en el perfil. | Implementar curriculum en perfil freelancer |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Comencé a trabajar con todo lo que tenía que ver mensajes | Intentar terminar lo de mensajes | Muchos trabajos la verdad |
| Tomas Quintero | Añadir detalles a las HU 224,218,219 | Seguir avanzando en las mismas HU | Sustentación de Discretas III |
| Juan Esteban Ruiz | Termine todos los modelos y estoy que termino las vistas de las notificaciones | Terminar todo el backend de notificaciones y adelantar el front |  |
| Juan Andrés Cano | Arreglar Un detalle del client register y hacer pruebas. | Nada. |  |
| Juan Camilo Amorocho | Arreglar detalles de persistencia en HU 229 parte del cliente | Nada |  |
| Santiago Velásquez | Trabajé en implementar la opción para subir el currículum del freelancer y su implementación en el model. | Investigar pruebas unitarias |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - jueves.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Seguí trabajando en todo lo que tenía que ver con mensajes | Seguir trabajando con mensajes | Era más largo de lo que pensaba |
| Tomas Quintero | Avanzar y añadir detalles estéticos y alertas para caso de uso de las HU 224,219,218 | Hacer linea del tiempo alusiva a las pantallas de las HU 224,218,219 |  |
| Juan Esteban Ruiz | Termine todo el backend, funciona todo perfecto, tengo que hacer el front | Realizar la interfaz gráfica de la HU 241 | Es bastante largo, me he trasnochado mucho |
| Juan Andrés Cano | Nada. | Terminar el Browse Own Projects y hacer pruebas. |  |
| Juan Camilo Amorocho | Nada |  | Horario lleno |
| Santiago Velásquez | Investigar pruebas unitarias | Realizar interfaz gráfica para perfil de freelancer |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - viernes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Les ayude a mis compañeros con integrador, no trabaje en algo asignado a mi específicamente. | Terminar mensajes |  |
| Tomas Quintero | Iniciar a retocar y ultimar detalles de las pantallas de Gestión de Proyectos | Hacer Front-End de Mensajes |  |
| Juan Esteban Ruiz | Realice el front de notificaciones | Ultimar detalles de la HU 241 | Pocas horas de sueño |
| Juan Andrés Cano | Terminar el Browse Own Projects y hacer pruebas. | Notificaciones |  |
| Juan Camilo Amorocho | Culminar detalles de control financiero parte de cliente HU 229 | Continuar trabajando HU 229 control financiero freelancer |  |
| Santiago Velásquez | Realicé el front de perfil freelancer | Nada |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - sábado.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Termine lo que me faltaba de mensajes y le deje a Tomas todo listo | Hacer el informe con el que pueda hacerlo |  |
| Tomas Quintero | Realizar Front End Mensajería. |  |  |
| Juan Esteban Ruiz | Termine todo lo que me tocaba de la HU 241(notificaciones), le deje a cano todo listo para que termine su parte | Hacer el informe con el que pueda hacerlo |  |
| Juan Andrés Cano | Notificaciones | Pruebas de Notificaciones |  |
| Juan Camilo Amorocho | Terminar HU 229 control financiero de freelancer, detalles con los sort y estéticos | Culminar detalles HU 222 |  |
| Santiago Velásquez | Nada | Realizar merge con develop |  |

Conclusiones: