**Formato de Informe de Seguimiento**

| Miembros del equipo: | Juan David Quintero, Tomas Quintero, Juan Ruiz, Juan Cano, Juan Amorocho y Santiago Velásquez |
| --- | --- |
| Sprint No.: | 3 |
| Fecha inicio – fin semana | 28 de octubre– 3 de noviembre |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Nada | Nada |  |
| Tomas Quintero | Nada | Nada | Tenía que descansar |
| Juan Esteban Ruiz | Nada | Nada | Tenia que hacer mas trabajos |
| Juan Andrés Cano | Nada | Nada | Tenía muchos trabajos |
| Juan Camilo Amorocho | Nada | Nada | Jornada continua de trabajos |
| Santiago Velásquez | Nada | Nada |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - martes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Nada | Nada |  |
| Tomas Quintero | Nada | Empezar con la pasarela de pagos | Cansancio acumulado |
| Juan Esteban Ruiz | Nada | Empece a ver tutoriales de javascript para desarrollar la HU-216 Analisis de datos |  |
| Juan Andrés Cano | Nada | Voy a revisar las pruebas unitarias de lo hecho hasta la fecha, pues podrían requerir correcciones. | Tengo clase de desde las 0700 horas, hasta las 1800 horas, y sin hueco de cualquier tipo. COMPLEJO. |
| Juan Camilo Amorocho | Nada | Empezar a revisar y realizar verificiaciones de i18n | Jornada continua de estudia, clase 7AM-7PM |
| Santiago Velásquez | Nada | Solicitar ayuda con las historias de usuario relacionadas con la visualización de perfil freelancer |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Corregí mensajes | Seguir metiendole a mensajes | Tengo otros trabajos |
| Tomas Quintero | Empezar a adaptar la pasarela de pagos HUs 239, 238. | Hacer funcional la pasarela de pagos |  |
| Juan Esteban Ruiz | Termine todo el panel de control tanto para freelancer como para cliente | Terminar la HU-216 Analisis de datos |  |
| Juan Andrés Cano | Voy a revisar las pruebas unitarias de lo hecho hasta la fecha, pues podrían requerir correcciones. | Nada |  |
| Juan Camilo Amorocho | Trabajar en la parte de internacionalizacion de pantallas principales | Continua en el trabajo de internacionalizacion |  |
| Santiago Velásquez | Coordinar con Ruiz el front-end del perfil de freelancer. | Revisar pruebas unitarias para corregir errores de perfil de freelancer. |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - jueves.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Nada | Ayudar a Cano | Otros trabajos |
| Tomas Quintero | Seguir adaptando la pasarela de pagos HUs 239,238 y mejorar la legibilidad de las centenas a la hora de mostrarlo en el invoice. | Cambiar lógica para aceptar los entregables como completados |  |
| Juan Esteban Ruiz | Termine la HU-216 Analisis de Datos y ayude en el desarrollo del front-end del perfil del freelancer | Ver en que mas puedo ayudar para el perfil del freelancer |  |
| Juan Andrés Cano | Nada | Voy a pulir detalles del front end y backend que no terminan de cuadrar y que caí en cuenta de su error por las pruebas. Un ejemplo sería de la HU:241 de notificaciones. | Tengo clase de desde las 0700 horas, hasta las 1800 horas, y sin hueco de cualquier tipo. COMPLEJO. |
| Juan Camilo Amorocho | Seguir en la internacionalización pantalla, por pantalla revision de etiquetas trans y configuracion .po | Continuar con este trabajo (Más largo de lo esperado) |  |
| Santiago Velásquez | Revisar pruebas unitarias para corregir errores de perfil de freelancer, recorrer pruebas mediante un script para revisar todas las pruebas. | Nada |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - viernes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Hice fix del backend de proyectos según lo que nos dijo la profesora | Terminar este fix | Era más largo y de lo que pensaba |
| Tomas Quintero | Seguir batallando con las HUs 238,239 y cambiar detalles visuales. Así como guardar datos de las transacciones en el modelo para analizarlos después.(Llevar un historial de transacciones) | Refactorizar el centro de finanzas de las dos sesiones, Freelancer, Cliente. |  |
| Juan Esteban Ruiz | Decidí terminar todo lo del backend y frontend del perfil del freelancer (HU 227-229-230-231-232)y santiago quedó asignado para pruebas unitarias | Seguir trabajando en perfil del freelancer |  |
| Juan Andrés Cano | Voy a hacer las correcciones a las pruebas unitarias de lo hecho hasta la fecha. |  |  |
| Juan Camilo Amorocho | Internacionalización para parte de proyectos, corrección de detalles mínimos en apply projects. | Seguir trabajando en esta parte y tratar de terminarla |  |
| Santiago Velásquez | Nada | Nada | Viaje familiar desde el sábado hasta el lunes |

Conclusiones: