**Formato de Informe de Seguimiento**

|  |  |
| --- | --- |
| Miembros del equipo: | Juan David Quintero, Tomas Quintero, Juan Ruiz, Juan Cano, Juan Amorocho y Santiago Velásquez |
| Sprint No.: | 1 |
| Fecha inicio – fin semana | 16 de septiembre – 22 de septiembre |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Juan David Quintero | Nada | Nada | Trabajos que he tenido |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Juan David Quintero | Trabaje en entender Django para comenzar con el proyecto. | Nada |  |
| Tomas Quintero | Comencé a investigar cómo implementar Bootstrap. | Adaptar mi código con el formato Bootstrap para que sea responsive. |  |
| Juan Esteban Ruiz | Empecé a trabajar en la HU: 220- Registro de proyectos | Ir implementando el bootstrap en mi pantalla |  |
| Juan Andrés Cano | Empezar a trabajar en la HU: 45- Registro de  Clientes. | Nada |  |
| Juan Camilo Amorocho | Encargarme de planear la semana y corregir la HU: 23- Notificaciones | Nada |  |
| Santiago Velásquez | Planeación semana final de sprint 1 | Arreglar estructura del proyecto |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - martes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tomas Quintero | Adaptar mi código a Boostrap para que sea responsive. | Comenzar a trabajar con una nueva plantilla para las páginas, cambiar fuente, colores y terminar de ajustar las pantallas para homogeneizarlas. |  |
| Juan Esteban Ruiz | Empecé a entender las clases y como funcionan los breakpoints en bootstrap | Seguir trabajando en la HU:  220 - Registro de proyectos |  |
| Juan Andrés Cano | Nada | Trabajar en la HU: 45Registro de Clientes. Sobre todo hacerla responsive. Trabajar en la HU: 212Landing Page. | Tengo clase en bloque de 7 am a 6 pm sin hueco alguno. |
| Juan Camilo Amorocho | Nada | Corregir las notificaciones  HU: 23- Notificaciones | Jornada continua de estudio, prioridad en otras materias |
| Santiago Velásquez | Arreglar estructura del proyecto | Separar elementos .css del login y registro freelancer | Se tuvo que reestructurar los directorios del proyecto para futuro desarrollo |

1. Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Juan David Quintero | Nada | Comenzar a trabajar | Muchos trabajos y cosas pendientes por hacer |
| Tomas Quintero | Trabajar con una nueva plantilla y cambiar estilos de css para que tuviera mas similitud con el figma | Nada |  |
| Juan Esteban Ruiz | Empece a realizar mi pagina mas fluida, utilizar animaciones para los botones y demas | Nada |  |
| Juan Andrés Cano | Trabajar en la HU: 45Registro de Clientes. Sobre todo hacerla responsive.  Trabajar en la HU: 212Landing Page. | Nada |  |
| Juan Camilo Amorocho | Eliminación de HU: 23Notificaciones para el sprint 1, replanteacion de HUS para el sprint | Trabajar en HU: 222Aplicar a un proyecto  Freelancer |  |
| Santiago Velásquez | Separar elementos .css del html login y registro freelancer | nada |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - jueves.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Juan David Quintero | Trabaje en todo lo que tiene que ver con el backend de todas las historias de usuario, menos recover my account y entregables | Seguir trabajando con lo que no alcance a terminar | Demasiado trabajo por hacer |
| Tomas Quintero | Nada | Acabar de organizar mi pagina para conectarla con la herramienta Django. |  |
| Juan Esteban Ruiz | Nada |  | Muchos trabajos por hacer |
| Juan Andrés Cano | Nada | Trabajar en la HU: 217-Lista de proyectos del Cliente. | Tengo clase en bloque de 7 am a 6 pm sin hueco alguno. |
| Juan Camilo Amorocho | Trabajar en HU: 222Aplicar a un proyecto  Freelancer, estructura del proyecto y pagina | Trabajar en HU: 221- Browse proyectos Freelancer |  |
| Santiago Velásquez | nada | Trabajar en la HU: 322 y 313-Implementar multilenguaje en login y registro freelancer | Muchos trabajos este dia |

1. Reunión diaria de seguimiento - viernes.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Juan David Quintero | Termine todo lo que tiene que ver con el backend de proyectos y  usuarios | Nada |  |
| Tomas Quintero | Finalizar con la parte gráfica básica de la HU : 218 Lista de  FreeLancers Cliente | Construir una herramienta de uso común para la optimización y creación de pantallas en formato Html y Css. |  |
| Juan Esteban Ruiz | Empece a trabajar en la  HU: 227 - Lista de  Proyectos Cliente | Nada |  |
| Juan Andrés Cano | Trabajar en la HU: 217-Lista de proyectos del Cliente. | Trabajar en la HU: 217-Lista de proyectos del Cliente. |  |
| Juan Camilo Amorocho | Trabaje en la HU: 221-  Browse proyectos  Freelancer | Terminar de trabajar en HU: 221-222, Browse Freelancers y Aplicar proyecto freelancers |  |
| Santiago Velásquez | Trabajar en la HU: 322 y 313-Implementar multilenguaje en login y registro freelancer | Trabajar en la HU: 323 y 311implementar contenido ajustable para login y registro freelancer. | conflictos en la implementación de multilenguaje en registro freelancer. |

1. Reunión diaria de seguimiento - sábado.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| Juan David Quintero | Nada | Informe | Ya hice mi parte, y tengo compromisos por aparte. |
| Tomas Quintero | Trabajé en herramienta de optimización y en pantalla de Entregables de FreeLancers  Cliente. | Sprint Retrospective meet. |  |
| Juan Esteban Ruiz | Nada | Reunion de informe para el  Sprint #1 | Demas trabajos y mi parte esta terminada |
| Juan Andrés Cano | Trabajar en la HU: 217-Lista de proyectos del Cliente. | Nada |  |
| Juan Camilo Amorocho | Trabajar en HU:  221-222, Browse Freelancers y Aplicar proyecto freelancers | Reunion de informe para el  Sprint #1 |  |
| Santiago Velásquez | Trabajar en la HU: 323 y 311- implementar contenido ajustable para login y registro freelancer. | Reunión para realizar el informe del sprint 1 |  |

Conclusiones: