**Formato de Informe de Seguimiento**

| Miembros del equipo: | Juan David Quintero, Tomas Quintero, Juan Ruiz, Juan Cano, Juan Amorocho y Santiago Velásquez |
| --- | --- |
| Sprint No.: | 2 |
| Fecha inicio – fin semana | 30 de septiembre – 6 de octubre |

1. Primera reunión (plan inicial del sprint) - lunes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Revise lo de pruebas | Nada | No pude solucionarlo |
| Tomas Quintero | Nada | Nada estoy cansado |  |
| Juan Esteban Ruiz | Nada | Nada |  |
| Juan Andrés Cano | Revisar las variables dependientes de la HU ClientRegister. HU:45 | Nada | No funciona con nada por unas migraciones en la base de datos. |
| Juan Camilo Amorocho | Fix de rama BrowseProject | Nada |  |
| Santiago Velásquez | Actualización de repositorio, asignación de las HU-227 y HU-228 (Pruebas unitarias login y registro de freelancer) | Nada |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - martes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Nada | Nada | Tenia que hacer una exposicion de final de corte y clase todo el dia |
| Tomas Quintero | Nada |  |  |
| Juan Esteban Ruiz | Nada | Nada | Tengo clase todo el dia y estoy cansado |
| Juan Andrés Cano | Nada | Volver a hacer el Landing Page porque es más fácil volvlerla a hacer a pasarla responsive 100%, además de mejorar el diseño, e incorporar footer general y no el propio. | Tengo clase de 7 am a 6 am. |
| Juan Camilo Amorocho | Nada | Encargarme de realizar HU-228 | Jornada continua de estudio |
| Santiago Velásquez | Nada | Reunión con compañeros, Implementar HU-317 y HU-320 |  |

1. Reunión diaria de seguimiento - miércoles.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Nada | Nada | Trabaje en la integradora de discretas |
| Tomas Quintero | Corregir la HU 224, a nivel grafico | Seguir implementando funcionalidades en la misma pantalla |  |
| Juan Esteban Ruiz | Empece a ver como realizar el perfil del cliente | Nada | Tenia que trabajar en otras asignaturas |
| Juan Andrés Cano | Volver a hacer el Landing Page porque es más fácil volvlerla a hacer a pasarla responsive 100%, además de mejorar el diseño, e incorporar footer general y no el propio. HU: Landing Page - 212. | Nada |  |
| Juan Camilo Amorocho | Trabajar en HU 228 pasarela de pagos | Trabajar en HU 228 |  |
| Santiago Velásquez | Reunión con compañeros, Implementar HU-317 y HU-320 (Pruebas unitarias de login y freelancer) | Implementar HU-317 y HU-320 | Complicaciones a la hora de ejecutar pruebas. |

1. Reunión diaria de seguimiento - jueves.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Nada |  | Trabaje en la integradora de discretas |
| Tomas Quintero | Seguir trabajando con la HU 224 en el apartado funcional | Terminar HU 224 |  |
| Juan Esteban Ruiz | Nada |  | Tenia mas trabajos |
| Juan Andrés Cano | Nada | Iniciar pruebas unitarias para la HU Landing Page. | Tengo clase de 7 am a 6 pm. |
| Juan Camilo Amorocho | Seguir en el trabajo de la HU 228 | Iniciar en implementación de pruebas unitarias para las HU asignadas |  |
| Santiago Velásquez | Implementar HU-317 y HU-320 | Buscar ayuda para implementar pruebas unitarias. | Pruebas implementadas en el código pero no he podido ejecutarlas para probarlas. |

1. Reunión diaria de seguimiento - viernes.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Corregí unos errores de conflictos porque no habían solucionado conflictos y unos cambios para herencia de html | Revisar si me falta algo de integrador, además de revisar lo de pruebas | Trabaje en la integradora de discretas |
| Tomas Quintero | Corregir errores de HU224 | Seguir trabajando | Había una página que no tenía una funcionalidad realizada y no podía comprobar el correcto funcionamiento de la pantalla. |
| Juan Esteban Ruiz | Estuve probando lo del perfil del cliente, lo implemente sin embargo su funcionamiento era parcial | Revisar los errores que me estaban dando y solcionarlos |  |
| Juan Andrés Cano | Iniciar pruebas unitarias para la HU Landing Page. HU: 212. | Seguir intentando hacer esas variables dependientes de la HU Client Register. |  |
| Juan Camilo Amorocho | Reestructurar proyecto, errores de merge y falta de informacion en algunas pantallas ya existentes | Ir al taller de Automatizacion de pruebas |  |
| Santiago Velásquez | Resolver conflictos de merge. | Asistir y realizar Taller de automatización selenium | Se tuvo que restaurar múltiples documentos y archivos de css faltantes tras un merge defectuoso. |

1. Reunión diaria de seguimiento - sabado.

| Integrante equipo | Qué hice hoy | Qué voy a hacer mañana | Qué impedimentos he encontrado |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan David Quintero | Termine lo que faltaba de mi HU de recoverPassword y revisé todo lo posible sobre el error de pruebas | Seguir buscando solucionar ese error | El error es muy complicado de solucionar, he buscado desde stack overflow, videos, chat gpt y demás herramientas o fuentes y no he podido solucionar el error. |
| Tomas Quintero |  |  |  |
| Juan Esteban Ruiz | Pude resolver los errores pero se me presentaron problemas y no creo que pueda asistir a la clase del lunes |  |  |
| Juan Andrés Cano | Seguir intentando hacer esas variables dependientes de la HU Client Register. HU:45. | Merge en mis ramas y resolución de conflictos. | De verdad no alcanzo a comprender por qué esas migraciones me están generando tanto problema, esto no es normal. |
| Juan Camilo Amorocho | Finiquitar detalles de HU Y seguir trabajando en HU 222-Aplicar a un proyecto | Reunion y resolucion de conflictos en git |  |
| Santiago Velásquez | Asistir y realizar Taller de automatización selenium | Resolver conflictos de merge | Tormentas, se va la luz. |

Conclusiones: